## Slide 1: 안드로이드를 이용한 MBTI 소개팅 어플 만들기
2020.11.10~ 2020.11.23
B511135 이범학
B711166 장혜리

## Slide 2: 전체 내용 및 현재 진행 상황
내용 | 주별 진행 상황 | 비고
1~4 | 4~6 | 7 ~ 9 | 9~11 | 11~13 | 13~15
주제설정 | 100% |  |  |  |  |  | 
자료조사 | 70% |  |  |  |  |  | 
요구사항 분석 | 30% | 100% |  |  |  |  | 
class 다이어그램 |  | 40% | 100% |  |  |  | 
DB 설계 |  |  | 100% |  |  |  | 
로그인 구현 |  |  |  | 70% | 100% |  | 
프로필 생성 구현 |  |  |  | 70% | 100% |  | 
매칭 시스템 구현 |  |  |  |  | 100% |  | 
총 진행상황(%) | 17% | 30% | 50% | 70% | 90% |  | 

## Slide 3: 이전 계획 및 수행 내용
이전 계획 | 수행 내용
로그인 및 회원가입 완성 | 로그인, 회원가입, 회원정보확인, 회원정보수정 구현
DB연동 | Firebase의 Firestore를 이용하여 DB연동
매칭시스템 알고리즘 | 매칭 알고리즘 구현, 매칭된 사용자 프로필 화면 구현

## Slide 4: 다음 면담까지 계획
UI 디자인하기
오류 없는지 확인