## Slide 1: 안드로이드를 이용한 MBTI 소개팅 어플 만들기
2020.09.8~ 2020.09.22
B511135 이범학
B711166 장혜리

## Slide 2: 전체 내용 및 현재 진행 상황
내용 | 주별 진행 상황 |  |  |  |  |  | 비고
 | 1~3 | 4~5 | 6 ~ 9 | 10~11 | 11~13 | 13~15 | 
주제설정 | 100% |  |  |  |  |  | 
자료조사 | 70% |  |  |  |  |  | 
요구사항 분석 | 30% |  |  |  |  |  | 
화면 설계 | 10% |  |  |  |  |  | 
데이터베이스 설계 |  |  |  |  |  |  | 
아키텍처 설계 |  |  |  |  |  |  | 
서브 시스템 설계 |  |  |  |  |  |  | 
자료구조/알고리즘 설계 |  |  |  |  |  |  | 
데모구현 |  |  |  |  |  |  | 
총 진행상황(%) | 15% |  |  |  |  |  | 

## Slide 3: 다음 면담까지 계획
분석된 요구사항 구체화
목업 완성
아키텍처 선정 및 시스템 표준 아키텍처 설계
E-R 다이어그램 작성