## Slide 1: 안드로이드를 이용한 MBTI 소개팅 어플 만들기
2020.09.23~ 2020.10.06
B511135 이범학
B711166 장혜리

## Slide 2: 전체 내용 및 현재 진행 상황
내용 | 주별 진행 상황 | 비고
1~4 | 4~6 | 7 ~ 9 | 9~11 | 11~13 | 13~15
주제설정 | 100% |  |  |  |  |  | 
자료조사 | 70% |  |  |  |  |  | 
요구사항 분석 | 30% | 100% |  |  |  |  | 
class 다이어그램 |  | 40% |  |  |  |  | 
화면 설계 |  |  |  |  |  |  | 
애플리케이션 설계 |  |  |  |  |  |  | 
인터페이스 설계 |  |  |  |  |  |  | 
총 진행상황(%) | 17% |  |  |  |  |  | 

## Slide 3: 이전 계획 및 수행 내용
이전 계획 | 수행 내용
사용자 요구사항 파악 | 요구사항 정의서 작성 완료
어플 기능 파악 후 class, operation 정리 | class 다이어그램 MVC모델로 작성 중

## Slide 4: 다음 면담까지 계획
클래스 다이어그램 세부 설계
자료구조 및 알고리즘 설계
DB 설계