## Slide 1: 안드로이드를 이용한 MBTI 소개팅 어플 만들기
2020.10.07~ 2020.10.26
B511135 이범학
B711166 장혜리

## Slide 2: 전체 내용 및 현재 진행 상황
내용 | 주별 진행 상황 | 비고
1~4 | 4~6 | 7 ~ 9 | 9~11 | 11~13 | 13~15
주제설정 | 100% |  |  |  |  |  | 
자료조사 | 70% |  |  |  |  |  | 
요구사항 분석 | 30% | 100% |  |  |  |  | 
class 다이어그램 |  | 40% | 100% |  |  |  | 
화면 설계 |  |  |  |  |  |  | 
애플리케이션 설계 |  |  |  |  |  |  | 
인터페이스 설계 |  |  |  |  |  |  | 
DB 설계 |  |  |  |  |  |  | 
프로토타입 구현 |  |  |  |  |  |  | 
총 진행상황(%) | 17% | 30% | 50% |  |  |  | 

## Slide 3: 이전 계획 및 수행 내용
이전 계획 | 수행 내용
클래스 다이어그램 세부설계 | 클래스 다이어그램 완성
자료구조 및 알고리즘 설계 | 매칭 시스템 알고리즘 설계
DB 설계 | E-R 다이어그램 작성중

## Slide 4: 다음 면담까지 계획
안드로이드 스튜디오를 이용한 프로토타입 만들기
파이어베이스를 이용한 회원가입 구현
프로필 생성 해보고 로그인 구현